# 校园科研项目协作与成果管理平台实现方案

编制日期：2026 年 10 月 13 日

本方案面向项目组内部，用于明确技术选型、功能清单、数据与接口约定，以及各成员的落地任务。全文以“可直接对照开工”为目标，力求简明，不展开需求背景与论证过程。

## 一、技术栈总览

项目采用前后端分离架构，后端提供 RESTful 接口，前端为单页应用。核心选型如下表。其中后端语言提供两套等价方案，项目组按熟悉程度二选一，一旦确定不得中途更换。

| 层次 | 选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite | 单页应用骨架、开发服务器与打包 |
| UI 组件库 | Element Plus | 表单、表格、弹窗、菜单等基础界面 |
| 状态与路由 | Pinia + Vue Router 4 | 全局状态（当前用户、权限）与路由守卫 |
| 网络请求 | Axios | 统一请求封装、令牌注入、错误拦截 |
| 数据可视化 | ECharts 5 | 甘特图、雷达图、排行榜等图表 |
| 交互增强 | vuedraggable （ Sortable.js ） | 看板任务换列、甘特图拖动调整时间 |
| 富文本 | WangEditor 或轻量文本域 | 会议记录与讨论内容录入 |
| 后端方案一 | Spring Boot 3 + Java 17 | 主推方案，生态成熟、资料丰富 |
| 后端方案二 | Node.js + NestJS | 备选方案，全栈同语言、上手快 |
| 数据访问 | MyBatis-Plus （方案一） / Prisma （方案二） | 对象关系映射与基础增删改查 |
| 身份认证 | Spring Security + JWT / Passport-JWT | 登录鉴权与无状态令牌 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 业务数据存储 |
| 缓存（可选） | Redis 7 | 会话、未读数、热点数据缓存 |
| 文件存储 | 本地磁盘 / MinIO / 云对象存储 | 文献、成果附件的保存与访问 |
| 接口文档 | Knife4j （方案一） / Swagger （方案二） | 自动生成在线接口文档，便于前后端联调 |
| 部署运行 | Docker + Docker Compose + Nginx | 环境统一、一键启动、反向代理 |
| 版本控制 | Git （ Gitee 或 GitHub ） | 代码托管与协作 |
| 持续集成（可选） | GitHub Actions | 自动构建与测试，作为加分项 |

## 二、功能点清单与分工

优先级分三级：必做为关键路径，必须完成；推荐为进度允许时完成，直接影响完整度评分；选做为弹性功能，超前则做、落后即砍，不得影响验收。负责人沿用四人纵向切片分工：A 负责账号与架构，B 负责项目与任务，C 负责文献、会议、成果与沟通，D 负责贡献度分析。

| 模块 | 功能点 | 优先级 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号与课题组 | 注册、登录、 JWT 鉴权 | 必做 | A |
| 账号与课题组 | 课题组创建、邀请码入组、成员列表 | 必做 | A |
| 账号与课题组 | 角色权限（负责人、管理员、成员） | 必做 | A |
| 项目管理 | 项目增删改查、项目成员 | 必做 | B |
| 项目管理 | 阶段划分与里程碑设置 | 必做 | B |
| 项目管理 | 甘特图展示与拖动调整 | 推荐 | B |
| 任务管理 | 看板三列流转与拖拽换列 | 必做 | B |
| 任务管理 | 负责人、截止日期、优先级设置 | 必做 | B |
| 任务管理 | 任务下评论 | 必做 | B |
| 文献管理 | 文献上传或外链、标签、阅读状态 | 推荐 | C |
| 会议管理 | 会议记录（时间、地点、参会人、内容） | 推荐 | C |
| 会议管理 | 从会议记录提取待办并转为任务 | 选做 | C |
| 成果管理 | 成果分类登记、附件上传、成员关联 | 推荐 | C |
| 协作沟通 | 业务对象下的上下文评论 | 必做 | B 、 C |
| 协作沟通 | 项目讨论区（群组会话） | 推荐 | C |
| 协作沟通 | 成员私信、未读数提示（轮询） | 选做 | C |
| 贡献度分析 | 行为埋点与统计接口 | 必做 | D |
| 贡献度分析 | 多维加权评分模型 | 必做 | D |
| 贡献度分析 | 雷达图、排行榜等画像可视化 | 必做 | D |
| 通用支撑 | 统一返回体、全局异常、日志、文件上传 | 必做 | A |
| 智能增强 | 会议待办提取、文献摘要（接入大模型接口） | 选做 | 弹性 |

## 三、数据库表设计

系统共设计十六张主要数据表，覆盖账号、协作业务、沟通与行为统计四类。字段以关键项列出，实际建表时统一补充主键 id、创建时间 created_at、更新时间 updated_at 与逻辑删除标记。

| 分类 | 表名 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| 账号 | user | username 、 password_hash 、 nickname 、 avatar 、 email |
| 账号 | team | name 、 description 、 invite_code 、 owner_id |
| 账号 | team_member | team_id 、 user_id 、 role |
| 业务 | project | team_id 、 name 、 description 、 status 、 start_date 、 end_date |
| 业务 | project_member | project_id 、 user_id |
| 业务 | milestone | project_id 、 name 、 due_date 、 status |
| 业务 | task | project_id 、 title 、 assignee_id 、 status 、 priority 、 due_date |
| 业务 | literature | team_id 、 title 、 source_url 、 file_id 、 read_status 、 uploader_id |
| 业务 | literature_tag | literature_id 、 tag |
| 业务 | meeting | project_id 、 title 、 held_at 、 location 、 content |
| 业务 | meeting_attendee | meeting_id 、 user_id |
| 业务 | achievement | project_id 、 type 、 title 、 description 、 file_id |
| 业务 | achievement_member | achievement_id 、 user_id 、 contribution_note |
| 沟通 | conversation | type （ comment 、 group 、 private ）、 ref_type 、 ref_id 、 title |
| 沟通 | conversation_member | conversation_id 、 user_id 、 last_read_at |
| 沟通 | message | conversation_id 、 sender_id 、 content 、 msg_type 、 ref_type 、 ref_id |
| 统计 | activity_log | user_id 、 team_id 、 type 、 ref_type 、 ref_id 、 weight 、 created_at |

其中 conversation 表统一承载三类沟通：评论型会话的 ref_id 指向业务对象，群组与私信型会话的 ref_id 为空。activity_log 表为贡献度分析的唯一数据来源，任何写入业务数据的动作都应同步写入一条记录。

## 四、接口规范

接口统一以 /api/v1 为前缀，遵循 RESTful 风格。所有响应使用统一返回体，包含状态码 code、提示信息 message 与数据体 data 三个字段。需要身份的操作在请求头携带 Authorization: Bearer 令牌。列表接口统一支持 page 与 size 两个分页参数。

| 方法 | 路径示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register 、 /api/v1/auth/login | 注册与登录，返回令牌 |
| GET | /api/v1/teams/{id}/members | 获取课题组成员 |
| POST / PUT / DELETE | /api/v1/projects 、 /api/v1/projects/{id} | 项目增删改 |
| GET / PUT | /api/v1/tasks 、 /api/v1/tasks/{id}/status | 任务查询与状态流转 |
| GET / POST | /api/v1/conversations/{id}/messages | 会话消息拉取与发送 |
| GET | /api/v1/conversations/unread | 未读消息汇总（轮询接口） |
| GET | /api/v1/stats/contribution?teamId= | 贡献度分析结果 |
| POST | /api/v1/files/upload | 统一文件上传，返回文件标识 |

## 五、关键实现要点

以下六点是本项目实现成败的关键，须在开工首周即确定并写入公共代码，避免后期返工。

第一，行为埋点必须先行。贡献度分析并非独立模块，而是寄生在其他模块之上。要求所有关键动作，包括完成任务、提交成果、参加会议、上传文献等，在写入业务数据的同时，调用统一的埋点方法向 activity_log 写入一条带 user_id、type 与时间戳的记录。该动作应在第一周随基础模块一并实现，否则后期将无数据可统计。

第二，未读数采用已读时间方案。会话成员表记录每位成员的 last_read_at，未读消息数为会话内创建时间晚于该字段的消息数量。该方案只需一条查询语句即可完成统计，无需为每条消息维护已读状态。

第三，实时通信采用轮询。前端每三至五秒调用一次未读与消息接口，即可满足异步协作场景的体验要求。本项目不使用 WebSocket，以避免连接管理、断线重连与部署环节的额外成本。若后期需要提升实时性，可平滑升级为服务器推送事件，无需推倒重来。

第四，权限与数据隔离。鉴权以 JWT 实现，后端在过滤器或中间件中统一校验令牌并解析当前用户，所有涉及课题组数据的查询都必须附加团队标识条件，防止越权访问他人数据。

第五，文件上传统一收口。所有附件通过同一上传接口处理，统一限制文件大小与类型白名单，返回文件标识供业务表引用，存储位置可通过配置在本地磁盘与对象存储之间切换。

第六，贡献度模型须可解释。评分应将各维度先归一化再加权，权重来源需有依据并可写入文档。必须明确该指标为项目参与度的可视化参考，而非科研贡献评价。同时，私信内容不得纳入统计，以避免诱导行为变形。

## 六、目录结构与环境启动

项目采用前后端分离的双目录结构，前端与后端各自独立，通过接口通信。

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| frontend/ | 前端工程。 src 下按 api 、 router 、 store 、 views 、 components 、 utils 组织 |
| backend/ | 后端工程。按 controller 、 service 、 mapper 、 entity 、 config 分层 |
| deploy/ | 部署配置。 docker-compose.yml 、 Nginx 配置、数据库初始化脚本 |
| docs/ | 项目文档。需求、设计、接口说明与答辩材料 |

环境启动步骤。前端确认安装 Node.js 18 及以上版本，在 frontend 目录执行依赖安装后启动开发服务器。后端确认安装 JDK 17 与 Maven，或安装 Node.js 18 及以上版本，配置数据库连接信息写入本地环境变量文件，随后启动服务。数据库推荐使用容器方式启动，在 deploy 目录执行容器编排命令即可拉起 MySQL 实例，首次启动自动执行建库脚本。全部启动后，访问接口文档页面即可查看与调试接口。

## 七、开发推进顺序

下表将功能点按周次排序，与总开发计划保持一致，供各成员对照推进。表中前置条件指该周工作开始前必须就绪的事项。

| 周次 | 主要工作 | 前置条件 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 前后端脚手架搭建、统一返回体、全局异常、数据库建表、行为埋点表与埋点方法 | 技术栈确定、仓库与分支规范就绪 |
| 第 2 周 | 注册登录与鉴权、课题组与角色、跑通 “ 登录到建任务 ” 最小闭环 | 埋点表已建、接口规范已定 |
| 第 3 至 4 周 | 项目管理、任务看板、任务评论、文献管理 | 最小闭环可运行 |
| 第 5 周 | 中期验收：核心功能可演示；会议与成果管理推进中 | 前述模块可联调 |
| 第 6 至 7 周 | 贡献度分析攻坚、画像可视化、讨论区与私信等弹性功能 | 各模块已持续产生埋点数据 |
| 第 8 周 | 系统联调、部署上线、文档与答辩材料、最终验收 | 功能冻结 |

最后一个建议：本项目自身的任务与进度，可直接使用正在开发的平台来管理，即所谓的自举。这既是开发过程的真实数据来源，也能在答辩时现场展示“用作品管理作品”，说服力最强。